附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（闽清县总医院区域应急医疗救治设施建设项目（赵批2024财186号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于六都医院购置基础专科医疗设备设施。

（二）主要成效

六都医院购置基础专科医疗设备设施，提升医院综合能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成0个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)项目投入成本(万元)，目标值211，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助医院数量(家)，目标值1，完成值0，分值20，得分0。

2、质量指标

1)拨付合规性(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

3、时效指标

1)补助资金及时发放率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)因补贴未及时发放引起的纠纷(起)，目标值0，完成值0，分值30，得分0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象投诉次数(次)，目标值0，完成值0，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因财政资金紧张，指标未批复，截止2024年年末项目款项尚未支出。

2. 因财政资金紧张，指标未批复，截止2024年年末项目款项尚未支出。

（二）改进措施

1. 因财政资金紧张，指标未批复，截止2024年年末项目款项尚未支出。需加强与有关部门的沟通，推进指标批复，以便及时下拨款项。

2. 因财政资金紧张，指标未批复，截止2024年年末项目款项尚未支出。需加强与有关部门的沟通，推进指标批复，以便及时下拨款项。